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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 14.05.2026 № 597

	Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков Починковского муниципального округа Нижегородской области в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)
	


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 12.07.2023 года № 627 «Об особенностях ведения и использования исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета», постановлением Правительства Нижегородской области от 06.05.2025 №316 «Об особенностях ведения и использования проектной и рабочей документации при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета», приказа государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» от 16.10.2023 года № 126/О «Об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета»
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации работы муниципальных заказчиков Починковского муниципального округа в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) (далее – план мероприятий).
2. Назначить ответственным должностным лицом за планы мероприятий («дорожные карты») по организации работы муниципальных заказчиков Починковского муниципального округа Нижегородской области в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) – Елисеева Владимира Сергеевича, первого заместителя главы местного самоуправления администрации Починковского муниципального округа.
3. Обеспечить исполнение утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») по организации работы муниципальных заказчиков Починковского муниципального округа в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).

4. Установить, что:

4.1. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых из средств областного бюджета Нижегородской области, формирование и ведение исполнительной документации осуществляются согласно перечням, которые подготавливаются структурными подразделениями Администрации Починковского муниципального округа, осуществляющие функции муниципальных заказчиков (далее – заказчики).

4.2. Заказчики в отношении конкретного объекта капитального строительства:

- утверждают перечень исполнительной документации, подлежащей ведению при исполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия (включая утверждение изменений, внесенных в такой перечень исполнительной документации), составленный из актов и иных документов в соответствии с составом исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023г. № 344/пр;
- обеспечивают включение в муниципальный контракт, предусматривающий архитектурно-строительное проектирование и (или) строительства, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, сохранение объектов культурного наследия, обязательства генерального подрядчика (исполнителя) по электронному взаимодействию с заказчиком посредством приобретаемой за свой счет информационной системы, формированию, ведению и передаче результатов инженерных изысканий и (или) проектной, рабочей, исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе (далее – техническая документация в электронном виде) в соответствии с регламентом передачи документации, утвержденным заказчиком;
- обеспечивают при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства использование облачного сервиса «Информационная система управления проектами государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства» (далее-ИСУП) для электронного взаимодействия с генеральным подрядчиком (исполнителем), подписания, согласования и учета технической документации в электронной форме, предъявленной генеральным подрядчиком (исполнителем), а также для осуществления заказчиком строительного контроля.
4.3. При приемке завершенных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия заказчики и члены сформированной ими в установленном порядке комиссии по приемке работ, если ее создание предусмотрено муниципальным контрактом, не вправе требовать предоставление подрядчиком (исполнителем) исполнительной документации, не предусмотренной утвержденным в соответствии с абзацем 2 подпункта 4.2. пункта 4 перечнем исполнительной документации.
4.4. Формирование, ведение и передача исполнительной документации в электронной форме осуществляется с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.

4.5. Формирование, ведение и передача заказчику исполнительной документации при выполнении работ по архитектурно-строительному проектированию и (или) строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета, осуществляется исключительно в электронной форме, за исключением передачи на бумажном носителе оригиналов документов, подтверждающих качество материалов и изделий (в случае, если производителем материала или изделия данные документы были выполнены только на бумажном носителе).

5. Управляющему делами (Белову А.А.) обеспечить размещение утвержденного постановления в установленном порядке на сайте администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава местного самоуправления

округа
А.В. Мелин
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации 

Починковского муниципального округа
от 14.05.2026 № 597
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат/ Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	15 мая 2026г.
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования.
	Июнь 2026г
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	В муниципальном образовании приняты:

- постановление, определяющее порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе;

- постановление об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
	ежеквартально в

срок не позднее

5 числа месяца,

следующего за

отчетным периодом
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Отчет о проделанной работе,

направленный в адрес ГКУ НО

«Нижегородстройзаказчик» посредством

СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального

правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026г.
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	в муниципальном образовании приняты:

- постановление, определяющий порядок

ведения проектной и рабочей

документации в форме электронных

документов без дублирования на бумажном носителе;

- постановление об утверждении

регламента передачи проектной и

рабочей документации при строительстве

и реконструкции объектов капитального

строительства за счет всех уровней

бюджета (за исключением объектов со

100% федеральным финансированием) на

территории муниципального образования

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации

муниципальных служащих, муниципальных

заказчиков по направлению цифровой

трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., далее

по мере необходимости
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич
	Документы, подтверждающие

повышение квалификации

	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5

плана мероприятий в адрес ГКУ НО

«Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,

30 ноября 2026 г
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич
	Отчет о проделанной работе,

направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

	2.1
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич
	Направление актуализированного перечня

пользователей системы ИСУП в адрес

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в

случае изменения перечня лиц,

ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации,

выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Всеми пользователями ИСУП из

организации, выполняющей функции

муниципального заказчика строительства

объектов капитального строительства

получены электронные подписи.

Для пользователей ИСУП, не имеющих

действующей электронной подписи,

организовано получение электронных

подписей

	2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее

3 рабочих дней

с момента

заключения

контракта на

проектирование/

строительство

объектов
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Направление письма в адрес ГКУ НО

«Нижегородстройзаказчик» посредством

СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции

муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой
	постоянно
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Пользователи подготовлены к работе в

ИСУП

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для

организаций, выполняющих функции

муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	не менее 1раза в

квартал
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Пользователи приняли участие в

мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Информация вносится на постоянной

основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные

контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Муниципальные контракты

о выполнении работ по строительству

объектов капитального строительства

содержат требования о ведении

исполнительной документации в форме

электронных документов без

дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или

строительно-монтажные работы, посредством

ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей

интеграцию с ИСУП
	постоянно
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Информация вносится на постоянной

основе

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования

Нижегородской области в адрес ГКУ НО

«Нижегородстройзаказчик»
	ежеквартально в

срок не позднее

5 числа месяца,

следующего за

отчетным

периодом
	Первый заместитель главы местного самоуправления Починковского муниципального округа – Елисеев Владимир Сергеевич


	Отчет о реализации мероприятий

по ведению ИСУП, направленный

посредством СЭДО


